Notatki ze spotkań

Projekty: PZŁ Region Rybnicki · Biuro Kania · Pukib.pl

# 1. PZŁ Region Rybnicki

## Układ strony głównej

Layout trzykolumnowy z dynamicznymi elementami:

### Lewa kolumna — Obwody łowieckie

- Rozwijana kratka / lista obwodów

- Każdy obwód to osobne koło — łącznie 160 obwodów (do potwierdzenia)

- Po rozwinięciu koła: dane kontaktowe + mapka obszaru obwodu

- Mapki ze strony slaskie.pl (obwody łowieckie) — sprawdzić licencję / format danych

- Klient prześle pełną listę obwodów + dane zarządu

### Środkowa kolumna — Najbliższe wydarzenie

- Sekcja eksponowana — pierwsze co widzi użytkownik

- Aktualnie: Dzień Dziecka — Czerwionka-Leszczyny

- Treść wydarzenia zarządzana z panelu administracyjnego

### Prawa kolumna — Jak zostać myśliwym

- Krótka sekcja informacyjna kierująca dalej

- Link odsyłający do oficjalnej strony PZŁ (mają tam dedykowaną podstronę)

## Sekcja: Przydatne linki / informacje

Repozytorium odnośników do instytucji i zasobów branżowych:

- Polski Związek Łowiecki (strona główna)

- slaskie.pl — strona województwa

- Straż graniczna (?) — do potwierdzenia z klientem

- Pełną listę linków prześle klient

## Panel administracyjny

CMS dla zarządu — bez konieczności kontaktu z developerem:

- Dodawanie / edycja aktualności

- Dodawanie / edycja nadchodzących wydarzeń

- Logowanie chronione hasłem

- Do rozważenia: edycja danych kół / obwodów z poziomu panelu

## Domena

- Do zakupu: pzłregionrybnicki.pl

- UWAGA: domena z polskim znakiem „ł” — w praktyce problematyczna (IDN/Punycode). Zalecane: kupić również wersję bez polskiego znaku — pzlregionrybnicki.pl — i ustawić przekierowanie na wybraną wersję główną. Koszt minimalny, oszczędza problemów z wpisywaniem adresu i mailami.

- Decyzja: która wersja ma być wersją główną (do potwierdzenia z klientem)

## Materiały od klienta — czekam na:

- Lista nazw obwodów łowieckich

- Skład zarządu + dane kontaktowe

- Pełna lista przydatnych linków

- Logo / materiały graficzne PZŁ Region Rybnicki

- Treść do sekcji „Najbliższe wydarzenie” — Dzień Dziecka Czerwionka-Leszczyny

# 2. Biuro Kania

## Poprawki na obecnej stronie

### Hero / cytat

- DO USUNIĘCIA: napis „żeby winien zgadzało się z ma”

### Lokalizacja / kontakt

- DO DODANIA: przycisk „Jak dojechać” — bo Google Maps prowadzi klientów w złe miejsce

- Pomysł dodatkowy: zgłosić poprawkę lokalizacji do Google Business — jeśli pinezka jest źle ustawiona, można to naprawić u źródła. Zaproponowałem klientowi pomoc.

- DO DODANIA: dodatkowe numery telefonów — Pan Leszek prześle listę

## Nowa funkcjonalność: Panel klienta

Sekcja z logowaniem (login + hasło) — osobne dla klientów i osobne dla księgowych:

### Klient po zalogowaniu widzi:

- Płatności / faktury / status rozliczeń

- Przypomnienia (terminy, dokumenty do dostarczenia)

- Wymiana dokumentów (upload / download)

### Księgowa po zalogowaniu może:

- Zarządzać przypomnieniami klientów (dodawać, edytować)

- Wymieniać dokumenty z klientami

- Każda księgowa ma własne konto / hasło

### Uwagi techniczne (do przemyślenia)

- Panel klienta to znaczące rozszerzenie projektu — z prostej strony statycznej HTML/CSS/JS robi się aplikacja webowa wymagająca backendu, bazy danych, autoryzacji, RODO, szyfrowania

- Do rozważenia: czy budować własny panel, czy zintegrować się z istniejącym oprogramowaniem księgowym (Optima, Symfonia, Rewizor, Enova) które często mają już takie portale klienta

- Wyceny wymaga osobnej rozmowy — to jest osobny projekt, nie poprawka

## Sekcja: Ciekawostki i zmiany podatkowe

- Cel: utrzymanie strony „przy życiu” — świeże treści, lepsze SEO, powody do powrotu klientów

- Panel administracyjny dla Pana Leszka — możliwość dodawania:

  - Ciekawostek podatkowych / księgowych

  - Ogłoszeń (zmiany przepisów, terminy)

  - Aktualności biura

## Wdrożenie online — DECYZJA

- Hosting: cyberfolks (klient już tam ma maile firmowe)

- Plan: podpiąć stronę pod istniejące konto cyberfolks — maile zostają nietknięte, dochodzi tylko strona

- Dane dostępowe cyberfolks: login: mistral2006 / hasło: [do uzupełnienia]

- Procedura: upload plików na hosting → konfiguracja DNS → certyfikat SSL → test → publikacja

- WAŻNE: przed migracją zrobić zrzut obecnych rekordów DNS (zwłaszcza MX dla maili) — żeby nic z poczty nie ucierpiało

## Plan działania — kolejność prac

- Wdrożenie obecnej wersji strony na cyberfolks (priorytet — żeby była online)

- Drobne poprawki: usunięcie cytatu, dodanie przycisku „Jak dojechać”

- Po otrzymaniu numerów telefonów od Pana Leszka — aktualizacja sekcji kontakt

- Zgłoszenie poprawki lokalizacji do Google Maps

- Sekcja „Ciekawostki” + panel admina dla Pana Leszka — etap 2

- Panel klienta / księgowych — osobny projekt, osobna wycena, osobny harmonogram

# 3. Pukib.pl

## Status

- Klient poprosił o demo strony

- Wymaganie: mini-sklep zintegrowany ze stroną

## Do ustalenia z klientem

- Branża / profil działalności (sprawdzić co Pukib robi)

- Liczba produktów w sklepie (kilka? kilkadziesiąt? kilkaset?) — wpływa na technologię

- Czy potrzebne płatności online (Przelewy24, Tpay, Stripe) czy tylko zamówienia mailowe

- Czy potrzebna integracja z firmą kurierską

- Identyfikacja wizualna — czy mają logo / palety / chcą coś zaprojektować od zera

## Opcje techniczne dla mini-sklepu

- Wariant lekki: statyczna strona + Snipcart / Stripe Checkout (do ~50 produktów, niskie koszty)

- Wariant średni: WooCommerce na WordPressie (klasyk, łatwy w obsłudze, panel admina out-of-the-box)

- Wariant rozbudowany: Shopify / PrestaShop — jeśli sklep jest core biznesu

## Następne kroki

- Zebrać wymagania od klienta (ankieta / rozmowa)

- Przygotować demo / makietę

- Wycena na podstawie wybranego wariantu

# Podsumowanie — moje TODO

## Pilne (ten tydzień)

- Biuro Kania: wdrożenie strony na cyberfolks (gdy dostanę hasło)

- Biuro Kania: usunięcie cytatu „żeby winien zgadzało się z ma”

- Biuro Kania: przycisk „Jak dojechać”

- PZŁ: zakup domeny (zdecydować z klientem o wersji + kupić obie)

## Czekam na materiały od klientów

- Pan Leszek: numery telefonów, hasło cyberfolks

- PZŁ: lista obwodów, zarząd, linki, materiały graficzne, treść wydarzenia

- Pukib: szczegóły wymagań i zakresu sklepu

## Średnioterminowe

- PZŁ: szkic / demo strony

- Biuro Kania: panel admina dla sekcji „Ciekawostki”

- Biuro Kania: Google Maps — zgłoszenie poprawki lokalizacji

- Pukib: demo + wycena

## Długoterminowe / do osobnej wyceny

- Biuro Kania: panel klienta + panel księgowych (osobny projekt — duża skala)

- Biuro Kania: integracje data science (dashboard, KSeF, auto-dekretacja)